Аналитическая справка

1.Государственная программа "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19.09.2012 № 646 (с изменениями от 31.12.2014 года).

2.На выполнение мероприятий в рамках программы в 2014 году предусмотрено финансирование в сумме 2 153 878,86 тысяч рублей по категориям расходов капитальные вложения и прочие расходы.

2.1.Капитальные вложения в сумме 2 070 656, 588 тысяч рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 1 274 635,313 тысяч рублей;

-из областного бюджета – 18 507,237 тысяч рублей;

-из местного бюджета – 777 514,038 тысяч рублей.

2.2. Прочие расходы в сумме 83 222,270 тысяч рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 55 433,687 тысяч рублей;

-из областного бюджета – 3 379,75 тысяч рублей;

-из местного бюджета – 24 408,832 тысяч рублей.

| Обязательства по вводу дополнительных мест в детских садах Нижегородской области выполнены в полном объеме 3. Расчет оценки эффективности Показатели эффективности; Плановое значение; Фактическое значение; Причины невыполнения. Обеспеченность местами в ДОУ детей дошкольного возраста (мест на 1000 детей в возрасте 3-7 лет); 987; 987; -. |
| --- |
|  |  | Наименование индикатора и показателя непосредственных результатов | На момент разработки Программы | 2013 год | 2014 год план | 2014 год факт |  |
| Индикатор цели А |  | Обеспеченность местами в ДОУ детей дошкольного возраста (мест на 1000 детей в возрасте 3 - 7 лет) | 888 | 971 | 987 | 987 |  |
|  |  | Темпы роста, % | 0,985 | 1,093 | 1,016 | 1,016 |  |
| Непосредственные результаты В |  | Количество мест в ДОУ | 114501 | 122721 | 125850 | 126059 |  |
|  |  | Темпы роста, % | 1,030 | 1,072 | 1,026 | 1,027 |  |
| Общественная эффективность |  | % | 0,956 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

4. Выводы.

Благодаря действию Программы в 2014 году построено 15 новых детских садов, возвращено и отремонтировано 2 здания детских сада, отремонтированы  группы в 2-х существующих детских садах, создано 3338 дополнительных мест.