**Подпрограмма 11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области»**

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  
подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Непосредственные результаты** | | **Степень исполнения, % (для граф 8,9)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*>** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Начала реализации** | **Окончания реализации** | **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными организациями Нижегородской области"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Замена источников света на светодиодные | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 2 | 1.1.1. Замена источников света на энергоэффективные светодиодные лампы, штуки | - | - | - | - | - | 27514,00 | 27514,00 | 100,00% | нет |
| 3 | 1.2. Мониторинг по реализации мероприятия в рамках отчетного финансового года | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 4 | 1.2.1. Проведение мониторинга по реализации мероприятия по переходу на энергоэффективные светодиодные источники | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |
| 5 | 2.1. Установка доводчиков на двери | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 6 | 2.1.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка доводчиков на дверные проемы, от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 100,00% | нет |
| 7 | 2.2. Герметизация оконных блоков | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 8 | 2.2.1. Количество образовательных организаций, в которых произведены уплотнение и герметизация оконных проемов, от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 100,00% | нет |
| 9 | 3.1. Установка оборудования по автоматическому регулированию в зависимости от погодных условий | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 10 | 3.1.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулированием, от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 100,00% | нет |
| 11 | 3.2. Установка термостатических клапанов | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 12 | 3.2.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка термостатических клапанов регулирования температуры воздуха на внутренней системе теплоснабжения во внутренних помещениях ГОУ, от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 100,00% | нет |
| 13 | 4.1. Установка водосберегающей арматуры | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 14 | 4.1.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка регуляторов расхода воды в системе водоснабжения, от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 100,00% | нет |
| 15 | 4.2. Устранение утечек в водопроводах | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 16 | 4.2.1. Количество образовательных организаций, в которых произведено устранение утечек воды в системе водоснабжения, от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 100,00% | нет |
| 17 | 5.1. Представление энергетической декларации в ГИС "Энергоэффективность" | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 18 | 5.1.1. Количество образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", от общего количества образовательных организаций, процент | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00% | нет |
| 19 | 5.2. Мониторинг реализации Подпрограммы | МОНО, ОО, подведомственные МОНО <\*\*> | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | - | - | - | - |
| 20 | 5.2.1. Проведение мониторинга реализации Подпрограммы | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00% | нет |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Все запланированные мероприятия выполнены. Установленные индикаторы и непосредственные результаты достигнуты.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов  
и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Индикатор достижения цели/  непосредственный результат (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы** | | | **Степень исполнения в 2021 году, %** | **Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года** |
| **2020 год <\*>** | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными учреждениями Нижегородской области"** | | | | | | | |
| **Индикаторы:** | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций\* | кВт.ч/кв. м | 19,35 | 19,34 | 19,34 | 100,00% | - |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций\* | Гкал/кв. м | 0,1532 | 0,153 | 0,153 | 100,00% | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций\* | куб. м/чел. | 48,15 | 48,14 | 48,14 | 100,00% | - |
| 4 | Удельный расход природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций\* | куб. м/чел. | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 100,00% | - |
| 5 | Доля государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| \* - показатель имеет тенденцию к снижению | | | | | | | |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1 | Количество государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | - |
| 2.1 | Сокращение потребления электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | кВт.ч | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 100,00% | - |
| 2.2 | Сокращение потребления электрической энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | тыс. руб. | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 100,00% | - |
| 3.1 | Сокращение потребления тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | Гкал | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00% | - |
| 3.2 | Сокращение потребления тепловой энергии на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | тыс. руб. | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 100,00% | - |
| 4.1 | Сокращение потребления холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | куб. м | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 100,00% | - |
| 4.2 | Сокращение потребления холодной воды на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | тыс. руб. | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 100,00% | - |
| 5.1 | Сокращение потребления природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | куб. м | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00% | - |
| 5.2 | Сокращение потребления природного газа на снабжение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | тыс. руб. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 100,00% | - |