Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.

В 2015 году в рамках Подпрограммы было построено и введено в эксплуатацию два дошкольных учреждения: детский сад на 190 мест по ул.Молодежная в г.Заволжье Городецкого района Нижегородской области; детский сад на 240 мест по ул.Молодежная, д.10 в пос.Октябрьский г.Бор Нижегородской области.

После реконструкции и капитального ремонта продолжают свое функционирование три общеобразовательных учреждения: школа на 175 посадочных мест по ул.Воровского, д.73 г.Бор Нижегородской области; МАОУ Вахтанская СОШ городского округа город Шахунья Нижегородской области; МБОУ Шарангская СОШ Шарангского района Нижегородской области.

Замена ветхой электропроводки была проведена в 1 образовательном учреждении: здание общежития «Института пищевых технологий и дизайна» - филиала ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.

Закуплено 63 автобуса марки ПАЗ и 1 автобус ГАЗель.

Проведен капитальный ремонт системы отопления, помещений 1-го и 2-го этажей, спального корпуса и лестниц ГКОУ Дзержинская специальная (коррекционная) школа-интернат.

При подготовке к новому 2015/2016 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 74 учреждениях были выполнены аварийные работы.

Закуплено 12 000 комплектов бланков документов об уровне образования.

Приобретено для учащихся подведомственных образовательных организаций 13,5 тысяч единиц учебных пособий.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Переподготовка педагогических кадров системы образования на базе ГБОУ ДПО "НИРО", организация научно-исследовательской работы на базе ГБОУ ДОВ ННИЦ на базе государственного задания | МОНО, ГБОУ ДПО НИРО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, тыс. человек |  |  |  |  |  | 30,3 | 30,3 | 100 | нет |
|  | 1.2. Введение эффективного контракта в системе образования | МОНО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.Процент внедрения эффективного контракта в системе образования |  |  |  |  |  | 50,0 | 54,0 | 108 | нет |
|  | 1.3. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных ОО, а также иных государственных учреждений НО, учредителем которых является МОНО | МОНО | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области, процент |  |  |  |  |  | 100 | 111,1 | 111,1 | нет |
|  | 1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области, % |  |  |  |  |  | 100 | 101,7 | 101,7 | нет |
|  | 2.1. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 Выплаты ветеранам к Дню учителя, человек |  |  |  |  |  | 440 | 451 | 102,5 | нет |
|  | 2.2. Обеспечение выплат работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства НО "За заслуги в развитии системы образования НО", и изготовление нагрудных лент | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Награждение работников системы образования, человек |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | нет |
|  | 2.3. Реализация комплекса мер по поддержке молодых специалистов, работающих в системе образования | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО, тыс. чел. |  |  |  |  |  | 4,4 | 4,6 | 104,5 | нет |
|  | 3.1. Областная педагогическая конференция | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Проведение конференции ежегодно |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.2. Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Проведение областного торжественного мероприятия |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 3.3. Торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.Проведение праздничных мероприятий |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 | нет |
|  | 4.1. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для подведомственных ОО в соответствии с действующим законодательством | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями, тыс. единиц |  |  |  |  |  | 13,5 | 13,5 | 100 | нет |
|  | 4.2. Обеспечение подведомственных ОО бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями в соответствии с действующим законодательством | МОНО | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования, тыс. комплектов |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 100 | нет |
| - 1.1.1 | 5.1. Реализация плана по укреплению материально-технической базы подведомственных организаций и созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.Количество организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1.1.2 | 5.2. Реализация плана по подготовке к новому учебному году и проведению аварийных работ подведомственных ОО | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | Количество ОО, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт |  |  |  |  |  | 25 | 74 | 100 | нет |
| - 1.1.3 | 5.3. Реализация Плана мероприятий по противопожарной безопасности подведомственных ОО | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 5.3.1.Количество ОО, в которых будет проведена замена ветхой электропроводки |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1.1.4 | 5.4. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 5.4.1.Закупка транспортных средств для перевозки детей, единицы |  |  |  |  |  | 64 | 64 | 100 | нет |
| - 1.2.1 | 6.1. Строительство детского сада на 240 мест по ул. Молодежная, д. 10 в пос. Октябрьский г. Бор Нижегородской области | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  |
|  | 6.1. 1.Строительство детского сада |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1.2.2 | 6.2. Строительство детского сада на 190 мест по ул. Молодежная в г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  |
|  | 6.2. Строительство детского сада |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1.2.3 | 6.3. Строительство пристроя к Бутурлинской средней школе в р.п.Бутурлино Нижегородской области | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 6.3. 1. Строительство пристроя |  |  |  |  |  | Ведение строительства | Ведение строительства | 100 | нет |
| - 1.2.4 | 6.4. Строительство муниципального образовательного учреждения Лицей №1 в г.Семенове Нижегородской области | МОНО | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |
|  | 6.4. 1Строительство лицея |  |  |  |  |  | Ведение строительства | Ведение строительства | 100 | нет |
| - 1.2.5 | 6.5. Приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для МБОУ Воротынская средняя общеобразовательная школа | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  |
|  | 6.5. 1.Приобретение мебели, оборудования |  |  |  |  |  | приобретение оборудования | приобретение оборудования | 100 | нет |
| - 1.2.6 | 6.6. Реконструкция школы по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 175 посадочных мест | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  |
|  | 6.6. 1.Реконструкция школы |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1.2.7 | 6.7. Капитальный ремонт МАОУ Вахтанская СОШ городского округа город Шахунья Нижегородской области. II этап | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 6.7. Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
| - 1.2.8 | 6.8. Капитальный ремонт здания МБОУ "Шарангская средняя общеобразовательная школа" Шарангского района Нижегородской области | МОНО | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  |  |  |
| 47 | 6.8.1 Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |

Раздел 3 отчета.

Задачами данной Подпрограммы являются: укрепление материально-технической базы организаций и строительство, реконструкция объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

В 2015 году в рамках Подпрограммы было введено два дошкольных учреждения: детский сад на 190 мест по ул.Молодежная в г.Заволжье Городецкого района Нижегородской области; детский сад на 240 мест по ул.Молодежная, д.10 в пос.Октябрьский г.Бор Нижегородской области.

После реконструкции и капитального ремонта продолжают свое функционирование три общеобразовательных учреждения: школа на 175 посадочных мест по ул.Воровского, д.73 г.Бор Нижегородской области; МАОУ Вахтанская СОШ городского округа город Шахунья Нижегородской области; МБОУ Шарангская СОШ Шаранского района Нижегородской области.

Замена ветхой электропроводки была проведена в 1 образовательном учреждении: здание общежития «Института пищевых технологий и дизайна» - филиала ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.

Закуплено 63 автобуса марки ПАЗ и 1 автобус ГАЗель.

Проведен капитальный ремонт системы отопления, помещений 1-го и 2-го этажей, спального корпуса и лестниц ГКОУ Дзержинская специальная (коррекционная) школа-интернат.

При подготовке к новому 2015/2016 учебному году и к осенне-зимнему периоду в 74 учреждениях были выполнены аварийные работы.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2015 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 66 | 80 | 80 | 100 | нет |
|  | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 20,5 | 21 | 21 | 100 | нет |
|  | Доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 75 | 80 | 80 | 100 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области* | % | 103,4 | 100 | 101,7 | 101,7 | нет |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области* | % | 102,6 | 100 | 111,1 | 111,1 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области* | % | 91,1 | 90 | 93,3 | 103,7 | нет |
|  | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области* | % | 104,8 | 101,3 | 110,4 | 109,0 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО и научных сотрудников к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области* | % | 157,9 | 133 | 143,7 | 108,1 | нет |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области* | % | 96,3 | 93 | 104,3 | 112,2 | нет |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО | тыс. человек | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 104,5 | нет |
|  | Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет | тыс. человек | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 | нет |
|  | Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | тыс. человек | 30,2 | 30,3 | 30,3 | 100 | нет |
|  | Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями | тыс. единиц | 18,8 | 13,5 | 13,5 | 100 | нет |
|  | Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования | тыс. комплектов | 12,3 | 12,0 | 12,0 | 100 | нет |
|  | Обновление автобусного парка для перевозки учащихся | единица | 2 | 64 | 64 | 100 | нет |
|  | Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции | единица | 1 | 3 | 3 | 100 | нет |
|  | Количество введенных объектов образования после проведения капитального ремонта | единица | 0 | 2 | 2 | 100 | нет |

________________