**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе государственной программы.**

Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 года №893.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №131-р в 2017 году Нижегородской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы были выделены средства федерального бюджета в размере – 300 309,6 тыс. рублей.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 года №2832-р в 2017 году Нижегородской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы были выделены средства федерального бюджета в размере – 108 196,8 тыс. рублей.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 года №2922-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году Нижегородской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы были выделены средства федерального бюджета в размере – 7 913,2 тыс. рублей.

**В рамках данной программы в 2017 году было запланировано ввод 3-х объектов образования и строительство 7-ми объектов образования:**

- Строительство пристроя к школе №168 в МР Сортировочный в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода;

- Строительство здания школы в микрорайоне "Цветы", ул.Академика Сахарова в Приокском районе г.Н.Новгорода;

- Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г.Н.Новгорода;

- Строительство школы в р.п.Гидроторф Балахнинского муниципального района Нижегородской области;

- Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне "Красногорка" г.Бор Нижегородской области;

- Строительство здания МБОУ СШ №10 г.Павлово Нижегородской области;

- Строительство здания сельской школы на 150 учеников в с.Натальино Навашинского района Нижегородской области;

- Строительство школы на 425 учащихся в поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области;

- Строительство пристроя к зданию МБОУ "Тонкинская СШ" на 16 классов в р.п.Тонкино Нижегородской области;

- Строительство школы в п.Фролищи Володарского района Нижегородской области.

**Введены в эксплуатацию в 2017 году 3 объекта на 2050 мест:**

- Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне "Красногорка" г.Бор Нижегородской области (разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.08.2017 года);

- Строительство здания МБОУ СШ №10 г.Павлово Нижегородской области (разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2017 года);

- Строительство здания сельской школы на 150 учеников в с.Натальино Навашинского района Нижегородской области разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2017 года).

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Строительство зданий общеобразовательных организаций** | **Министерство образования НО** | **2016** | **2025** | **2016** | **2025** |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне "Красногорка" г.Бор Нижегородской области | Министерство образования НО | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта в эксплуатацию | 100 | нет |
| 1.2. | Строительство здания сельской школы на 150 учеников в с. Натальино Навашинского района Нижегородской области | Министерство образования НО | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта в эксплуатацию | 100 | нет |
| 1.3. | Строительство здания МБОУ СШ №10 г.Павлово Нижегородской области | Министерство образования НО | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ввод объекта в эксплуатацию | ввод объекта в эксплуатацию | 100 | нет |
| 1.4. | Строительство пристроя к МБОУ "Тонкинская СШ" на 16 классов в р.п.Тонкино Нижегородской области | Министерство образования НО | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | - | - |  |  |
| 1.5. | Строительство школы на 425 учащихся в поселке станция Суроватиха Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области | Министерство образования НО | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | - | - |  |  |
| 1.6. | Строительство пристроя к школе №168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г.Н.Новгорода | Министерство образования НО | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - |  |  |
| 1.7. | Строительство школы в р.п.Гидроторф Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Министерство образования НО | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - |  |  |
| 1.8. | Строительство школы в п.Фролищи Володарского района Нижегородской области | Министерство образования НО | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - |  |  |
| 1.9. | Строительство здания школы в микрорайоне "Цветы", ул.Академика Сахарова в Приокском районе г.Н.Новгорода | Министерство образования НО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | - | - |  |  |
| 1.10. | Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г.Н.Новгорода | Министерство образования НО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | - | - |  |  |

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

В рамках государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 года №893 в 2017 году ведены в эксплуатацию 3 объекта на 2050 мест:

- Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне "Красногорка" г.Бор Нижегородской области (разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.08.2017 года);

- Строительство здания МБОУ СШ №10 г.Павлово Нижегородской области (разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2017 года);

- Строительство здания сельской школы на 150 учеников в с.Натальино Навашинского района Нижегородской области разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.12.2017 года).

Государственная программа реализуется в 2016 - 2025 годах в один этап. За годы реализации планируется ввод 101 объекта на 58 677 мест.

К 2021 году предполагается перевести 1 - 4 классы и 10 - 11 классы на обучение в одну смену и удерживать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.

К 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

К концу реализации государственной программы 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций перейдут на обучение в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом выше 50 процентов в новые школьные здания.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2017 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| 2016 год | 2017 год | |
| план | факт |
| **Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы"** | | | | | | | |
|  | **Индикатор** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 61,3 | 70,11 | 71,99 | 102,68 | Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС ОО) начался 1 сентября 2011 года для обучающихся 1 класса. Переход на ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями (ФГОС ОВЗ) начался 1 сентября 2016 года. По мере перевода обучающихся в следующий класс осуществляется поэтапный переход на ФГОС. Таким образом, при расчете данного показателя за 2017 год учтены обучающиеся по общеобразовательным программам 1-7 классов и обучающиеся по адаптированным образовательным программам 1-2 классов. Фактическое значение показателя "Доля обучающихся по ФГОС" - 71,99% представлен на основе информации, представленной органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по запросу министерства образования Нижегородской области от 04.10.2017 №316-01-100-3923/17-0-0. Данное значение больше планового значения в связи с прибытием обучающихся в общеобразовательные организации. |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 91,86 | 92,00 | 92,00 | 100 | Нет |
|  | **Непосредственный результат** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество введенных объектов общеобразовательных организаций | единицы | 2 | 3 | 3 | 100 | нет |
| 2. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | места | 600 | 2050 | 2050 | 100 | нет |

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

- постановление правительства Нижегородской области от 20.04.2017 года №240 «О внесении изменений в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года №893;

- постановление правительства Нижегородской области от 18.05.2017 года №318 «О внесении изменений в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года №893;

- постановление правительства Нижегородской области от 03.08.2017 года №575 «О внесении изменений в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года №893;

- постановление правительства Нижегородской области от 17.11.2017 года №812 «О внесении изменений в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года №893;

- постановление правительства Нижегородской области от 29.12.2017 года №968 «О внесении изменений в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года №893.