Утверждена

постановлением

Правительства Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы»

(далее – Программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Государственный заказчик - координатор Программы  | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  |
| 2. Цель Программы  | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 3. Задачи Программы  | Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к муниципальным образовательным организациям, реализующим общеобразовательные программы (далее – МОО), согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса |
| 4. Этапы и сроки реализации Программы  | 2019 - 2024 годы Программа реализуется в один этап  |
| 5. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета  | Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в ценах соответствующих лет составляет 5 220 886,88 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.:2019 год – 700 000,00 тыс. руб.;2020 год – 892 556,3 тыс. руб.;2021 год – 1 098 530,8 тыс. руб.; 2022 год – 1 111 118,9 тыс. руб.; 2023 год – 1 084 700,7 тыс. руб.;2024 год – 4 110 559,4 тыс. руб. Итого: 8 997 466,1 тыс.руб. |
| 6. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы  | Индикатор достижения цели:- доля МОО, в которых выполнен комплексный капитальный ремонт и ремонтные работы капитального характера (по отдельным видам работ), в общем количестве МОО, требующих комплексного капитального ремонта и ремонтных работ капитального характера (по отдельным видам работ), достигнет 100%.Показатели непосредственного результата:- общее количество МОО, в которых выполнен комплексный капитальный ремонт - 26 МОО; - общее количество МОО, в которых выполнены ремонтные работы капитального характера:  - капитальный ремонт кровель – 175 МОО;  -капитальный ремонт систем электроснабжения - 161 МОО;  - капитальный ремонт системы отопления – 132 МОО; -капитальный ремонт инженерных сетей – 134 МОО;  - капитальный ремонт фасадов - 235 МОО;  - капитальный ремонт внутренних помещений – 215 МОО;  - благоустройство территорий – 163 МОО.  |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание проблемы

Программа разработана в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, от 17.12.2010 года № 1897, от 17.05.2012 года № 413, установлены требования, в том числе, к материально-техническим условиям реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального общего, основного общего, среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.

При достаточно высоком уровне развития системы образования Нижегородской области материально-техническая база образовательных учреждений Нижегородской области в большинстве случаев при дефиците бюджетных средств не успевает обновляться и соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации здания образовательных организаций Нижегородской области физически и морально устарели и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества. При этом в отдельных случаях здания (помещения), строения, сооружения и территории, в комплексе вводимые в эксплуатацию в прошлом столетии, не соответствуют действующим строительным нормам и правилам.

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы МОО Нижегородской области не позволяет обеспечить создание необходимых условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в частности, организации внеурочной деятельности обучающихся. Для повышения доступности качественного образования должна быть обеспечена безопасность и комфортность условий их осуществления.

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы МОО Нижегородской области является одной из наиболее важных проблем, которая требует комплексного и планомерного решения.

Ежегодно муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области выделяются муниципальные средства, для подготовки МОО Нижегородской области к новому учебному году.

 Данных средств достаточно только на проведение косметического ремонта зданий и на исполнение предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и отделов Государственного пожарного надзора при Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На территории Нижегородской области на начало 2018/2019 учебного года функционирует 896 муниципальных МОО, в которых обучаются 321 098 учащихся, в том числе в сельской местности - 448 организаций с 47 484 учащимися, реализующих общеобразовательные программы.

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и администрациями муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведен мониторинг состояния муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, в которых необходимо выполнить комплексный капитальный ремонт зданий и капитальный ремонт по отдельным видам работ.

В мониторинге приняли участие все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области.

По итогам проведенного мониторинга:

 необходимо провести комплексный капитальный ремонт в 26 МОО (общее количество МОО – 896).

необходимо выполнить следующие ремонтные работы капитального характера:

- капитальный ремонт кровель – 175 МОО;

- капитальный ремонт систем электроснабжения - 161 МОО;

- капитальный ремонт системы отопления – 132 МОО;

- капитальный ремонт инженерных сетей – 134 МОО;

- капитальный ремонт фасадов - 235 МОО;

- капитальный ремонт внутренних помещений – 215 МОО;

- благоустройство территорий – 163 МОО.

Проведение капитального ремонта МОО Нижегородской области будет способствовать повышению доступности качественного общего образования:

- позволит МОО обеспечить организацию всех видов учебной деятельности обучающихся;

- обеспечит возможность организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития личности в различных формах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей;

- расширит возможности для посещения обучающимися музеев, учреждений библиотечной системы, культурных центров; участия в массовых мероприятиях, праздниках, театрализованных программах и мастер-классах, проводимых данными учреждениями, в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами обучающихся;

- будет способствовать снижению утомляемости обучающихся.

2.2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Задачей Программы является обеспечение нормативных требований, предъявляемых к МОО, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2019 - 2021 годах в один этап.

2.4. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями Программы в соответствии с целью Программы являются:

 - комплексный капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, в том числе выполнение работ обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам;

- ремонтные работы капитального характера по отдельным видам работ в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам:

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют и финансируют выполнение работ капитального характера в МОО, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО, согласно действующим нормам и правилам.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 Программы.

Перечни образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы, в которых необходимо выполнить комплексный капитальный ремонт и ремонтные работы капитального характера по видам работ (далее – Перечень), представлены в приложениях 1- 6 и в плане реализации Программы, утвержденном приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. За период реализации Программы Перечни могут корректироваться и уточняться.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Перечень основных мероприятий Программы [<\*>](#P10890)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки реализации (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **Всего** |
| Цель Программы: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 700 000,0 | 892 556,3 | 1 098 530,8 | 1 111 118,9 | 1 084 700,7 | 4 110 559,4 | 8 997 466,1  |
| 1. Комплексный капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, а так же выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам
 | Прочие расходы | 2019-2021 | МОНО, ОМСУ, (при условии участия) | 359 616,5 | 497 247,1 | 497 570,3 | 245 483,2 | 0 | 0 | 1 599 917,1 |
| 1. Ремонтные работы капитального характера по отдельным видам работ в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам
 | Прочие расходы | 2019-2021 | МОНО, ОМСУ, (при условии участия) | 340 383,5 | 395 309,2 | 600 960,5 | 865 635,7 | 1 084 700,7 | 4 110 559,4 | 7 397 549,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2 Программы.

Таблица 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикаторы достижения цели |
| 1. | доля общеобразовательных организаций, в которых требуется комплексный капитальный ремонт, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,0 |  |  |
| 2 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт кровли, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 14,0 | 9,7 | 3,9 | 1,8 | 0,9 | 0,0 |
| 3 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт системы электроснабжения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 17,9 | 16,7 | 14,2 | 8,6 | 6,4 | 0,0 |
| 4 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт системы отопления, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 14,7 | 14,6 | 14,0 | 10,9 | 8,1 | 0,0 |
| 5 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт инженерных сетей, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 15,0 | 14,7 | 14,0 | 11,8 | 9,8 | 0,0 |
| 6 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт фасадов зданий МОО, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 26,1 | 25,8 | 25,0 | 21,2 | 15,2 | 0,0 |
| 7 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт внутренних помещений зданий МОО, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 24,0 | 24,0 | 23,4 | 21,9 | 18,5 | 0,0 |
| 8 | доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт территорий МОО (благоустройство), в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 17,1 | 15,3 | 0,0 |
| Непосредственные результаты реализации Программы |
| 1. | количество объектов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общем количестве объектов, требующих комплексного капитального ремонта | единицы | 6 | 14 | 21 | 26 |  |  |
| 2 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт кровли, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта кровли | единицы | 50 | 88 | 140 | 159 | 167 | 175 |
| 3 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт системы электроснабжения, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта системы электроснабжения | единицы | 1 | 11 | 34 | 84 | 104 | 161 |
| 4 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт системы отопления, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта системы отопления | единицы | 0 | 1 | 7 | 34 | 59 | 132 |
| 5 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт инженерных сетей, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта инженерных сетей | единицы | 0 | 2 | 9 | 28 | 46 | 134 |
| 6 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт фасадов зданий МОО, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта фасадов зданий МОО | единицы | 1 | 4 | 11 | 45 | 99 | 235 |
| 7 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт внутренних помещений зданий МОО, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта внутренних помещений зданий МОО | единицы | 0 | 0 | 5 | 19 | 49 | 215 |
| 8 | количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт территорий МОО (благоустройство), в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта территорий МОО (благоустройство) | единицы | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | 163 |

2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | Постановление Правительства Нижегородской области | [Положение](#P51) о порядке предоставления, расходования и распределения субсидий на выполнение работ комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ МОО, а также выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области в рамках государственной программы  **«**Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы**»**. | МОНО | 2019 год |
| 2 | Приказ МОНО | Приказ об утверждении плана реализации государственной программы  **«**Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы». | МОНО | 2019 год |

2.7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных

районов, городских округов Нижегородской области

Субсидии на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ МОО, а также выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам, предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой и законом Нижегородской области об областном бюджете, на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

2.8. Участие в реализации Программы государственных

унитарных предприятий, акционерных обществ с участием

Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации Программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

2.9. Финансовое обеспечение Программы

* + 1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств областного и местных бюджетов.

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области представляет бюджетам муниципальным районам и городским округам Нижегородской области (при условии участия) субсидии на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ МОО, а также выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам.

Положение о порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области на указанные цели, утверждается Правительством Нижегородской области.

Уровень софинансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета утверждается постановлением Правительства Нижегородской области в размере не менее 5%.

Расчет объема софинансирования из местного бюджета производится по следующей формуле:

МБ = (ОФ - ФБ - ПИ) x ДСФ / 100,

где:

МБ - объем финансирования из местного бюджета;

ОФ - объем финансирования по объекту в целом за год;

ФБ - объем финансирования из федерального бюджета;

ПИ - объем финансирования из прочих источников;

ДСФ - доля софинансирования из местного бюджета.

При сроке проведения капитального ремонта объекта более одного года допускается отклонение доли софинансирования от установленного уровня в течение финансового года при условии возмещения данных объемов средств софинансирования муниципальных районов (городских округов) в последующем финансовом году.

В исключительных случаях на основании нормативного правового акта Правительства Нижегородской области допускается отклонение доли софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области от установленного уровня за весь период выполнения ремонтных работ.

Предельные расходы на комплексный капитальный ремонт одного квадратного метра в ОБО и на ремонтные работы капитального характера по отдельным видам работ одного квадратного метра или одного погонного метра по мероприятиям Программы не предусматриваются.

Средняя стоимость одного квадратного метра комплексного капитального ремонта объекта и средняя стоимость одного квадратного метра или одного погонного метра ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ определена на основании расчета стоимости одного квадратного метра комплексного капитального ремонта ОБО и стоимости одного квадратного метра или одного погонного метра ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ с использованием объектов аналогов.

Стоимость ремонтных работ объекта будет корректироваться после получения заключения экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом Нижегородской области.

2.9.2. Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств областного бюджета представлена в таблице 4 Программы.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. рублей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы» | Всего | 700 000,0 | 892 556,3 | 1 098 530,8 | 1 111 118,9 | 1 084 700,7 | 4 110 559,4 | 8 997 466,1  |
| Государственный заказчик - координатор МОНО  | 700 000,0 | 892 556,3 | 1 098 530,8 | 1 111 118,9 | 1 084 700,7 | 4 110 559,4 | 8 997 466,1  |

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников представлена в [таблице](#P3537) [5](#P4010) Программы.

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников [<\*>](#P10890)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы» | Всего | 736 842,1 | 939 533,0 | 1 154 291,8 | 1 169 598,8 | 1 141 790,2 | 4 326 904,6 | 9 468 960,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 700 000,0 | 892 556,3 | 1 098 530,8 | 1 111 118,9 | 1 084 700,7 | 4 110 559,4 | 8 997 466,1  |
| Местный бюджет | 36 842,1 | 46 976,7 | 55 761,0 | 58 479,9 | 57 089,5 | 216 345,2 | 471 494,4 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Комплексный капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, а так же выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию ОБО согласно действующим нормам и правилам
 | Всего | 378 543,7 | 523 418,0 | 521 701,8 | 258 403,4 | 0 | 0 | 1 682 066,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 359 616,5 | 497 247,1 | 497 570,3 | 245 483,2 | 0 | 0 | 1 599 917,1 |
| Местный бюджет | 18 927,2 | 26 170,9 | 24 131,5 | 12 920,2 | 0 | 0 | 82 149,8 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ремонтные работы капитального характера по отдельным видам работ в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам
 | Всего | 358 298,4 | 416 115,0 | 632 590,0 | 911 195,5 | 1 141 790,2 | 4 326 904,6 | 7 786 893,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 340 383,5 | 395 309,2 | 600 960,5 | 865 635,7 | 1 084 700,7 | 4 110 559,4 | 7 397 549,0 |
| *Местный бюджет* | 17 914,92 | 20 805,8 | 31 629,5 | 45 559,8 | 57 089,5 | 216 345,2 | 389 344,7 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.10. Механизм реализации Программы

1. Исполнителями мероприятия Программы являются:

- министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)

 - муниципальные образовательные организации Нижегородской области, реализующие общеобразовательные программы (при условии участия).

2. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области:

1) письменно информирует муниципальные образования Нижегородской области о мероприятиях Программы, проводит отбор участников Программы;

2) разрабатывает постановление Правительство Нижегородской области для предоставления субсидии на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ МОО, а также выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам, на соответствующий финансовый год;

3) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) для предоставления субсидии на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ МОО, а также выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию МОО согласно действующим нормам и правилам, по форме, утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, на соответствующий финансовый год при условии наличия:

- обоснования необходимости выполнения комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ объекта;

- проектно-сметной документации на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ объекта;

- положительного заключения экспертизы сметной документации и достоверности определения сметной стоимости, осуществляемой органом, уполномоченным на проведение экспертизы Нижегородской области;

- копии сводного сметного расчета (в ценах 2001 года и в текущих ценах), утвержденного в установленном порядке заказчиком;

- заключения министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области о предварительной стоимости выполнения комплексного капитального ремонта, ремонтных работ капитального характера по отдельным видам работ объекта для включения в Программу.

Соглашения не могут быть заключены, если объем средств областного бюджета по объекту (объектам) превышает утвержденный объем в Программе;

4) готовит предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в объемы финансирования с учетом сокращения или увеличения финансирования объектов из средств областного или местного бюджетов, экономии средств по итогам конкурсных процедур, выполненных работ в пределах средств, выделенных по Программе. После принятия нормативного правового акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений в Программу заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) дополнительные соглашения, предусматривающие изменения по Программе;

5) разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;

6) осуществляет:

- финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в областном бюджете на соответствующий финансовый год;

- координирование деятельности основных исполнителей Программы по выполнению работ и использованию средств областного бюджета, в том числе:

- сбор документации и отчетности о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, участвующих в реализации Программы.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) обеспечивают:

- финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год;

- проведение закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- назначение ответственного представителя, осуществляющего контроль за фактически выполненными работами по мероприятиям Программы;

- контроль за фактически выполненными работами по мероприятиям Программы;

- целевое и эффективное использование полученных бюджетных средств;

- соблюдение сроков реализации мероприятий Программы;

- проведение энергосберегающих мероприятий (организационных, экономических и технических) для уже существующего энергопотребляющего оборудования;

- использование исключительно энергоэффективных технологий на базе последних достижений науки и техники при внедрении нового энергопотребляющего оборудования в образовательном процессе.

2.11. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

- привлечения внебюджетных источников финансирования;

- разработку иных программных механизмов, направленных на обеспечение нормативных требований, предъявляемых к МОО, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Государственный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Оценка планируемой эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в таблице 2 к Программе.

По итогам реализации Программы к 2025 году:

 в 26 МОО будет выполнен комплексный капитальный ремонт, в соответствии с действующими нормами и правилами;

будут выполнены ремонтные работы капитального характера:

- капитальный ремонт кровель в 175 МОО;

- капитальный ремонт систем электроснабжения в 161 МОО;

- капитальный ремонт системы отопления в 132 МОО;

- капитальный ремонт инженерных сетей в 134 МОО;

- капитальный ремонт фасадов в 235 МОО;

- капитальный ремонт внутренних помещений в 215 МОО;

- благоустройство территорий в 163 МОО.

Список сокращений (аббревиатур), используемых в тексте Программы

|  |  |
| --- | --- |
| МОНО | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| МОО | Муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_